TÓM TẮT DỰ ÁN

Benchmark bộ phát hiện vật thể 3D LiDAR trên Boreas

Accuracy • Efficiency • Range • Sparsity

Cập nhật: 13/10/2026

Trạng thái hiện tại

Bài báo dùng một checkpoint epoch 80, seed 42 cho mỗi cấu hình làm kết quả chính. Sáu mô hình đã hoàn tất modulo và elevation. Multiphase đang chờ chạy. Seed 666 là lần lặp bổ sung để kiểm tra độ ổn định, chưa được gộp vào các bảng chính.

| Hạng mục | Trạng thái ngắn |
| --- | --- |
| Mô hình | 6 cấu hình: PointPillars, SECOND, CenterPoint, VoxelNeXt, PV-RCNN, PointPillars Lite |
| Dữ liệu | Boreas-Objects-V1; 3.607 train, 1.326 validation; nhãn sunny-condition |
| Kết quả chính | Seed 42, checkpoint epoch 80; local 3D AP40 và FP32 profiling |
| Sparsity | Modulo 128/64/32/16; VLP-16/VLP-32C elevation matching; multiphase đang chờ |
| Giới hạn chính | Một checkpoint/cấu hình; local split; không phải official Boreas test; không mô phỏng đầy đủ cảm biến vật lý |

# 1. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Dự án so sánh sáu cấu hình LiDAR-only trong cùng dữ liệu, evaluator và phần cứng. Mục tiêu là mô tả trade-off thực tế giữa độ chính xác, chi phí suy luận, khoảng cách và độ thưa theo phương đứng; không tuyên bố một kiến trúc luôn tốt nhất trong mọi điều kiện.

| RQ | Câu hỏi | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | Độ chính xác tổng thể và theo lớp? | Car/Pedestrian/Cyclist AP40; mAP40 |
| RQ2 | Chi phí suy luận trên cùng GPU? | Latency mean/p50/p95; FPS; memory; params |
| RQ3 | Hiệu năng thay đổi theo khoảng cách và số điểm? | Range AP; recall theo fixed point-count cohort |
| RQ4 | Mô hình nhạy thế nào với giảm tia và bố trí góc? | Modulo, elevation-matched và multiphase AP/recall |

# 2. Thiết kế benchmark

## Dữ liệu và split

29 temporal interval cho train và 8 interval cho validation; loại frame train nằm trong ±2 giây quanh interval validation.

3.607 frame train và 1.326 frame validation; ba lớp Car, Pedestrian, Cyclist; Misc chỉ dùng cho ignore handling.

Miền point cloud: [−75,2; 75,2] m theo x/y và [−3; 5] m theo z. Đầu vào gồm x, y, z, intensity.

Các điều kiện sparsity giữ nguyên frame ID và ground truth; object không bị xóa chỉ vì còn ít hoặc không còn điểm.

## Mô hình và huấn luyện

| Cấu hình | Biểu diễn | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| PointPillars | Pillar/BEV | Baseline pillar |
| SECOND | Sparse voxel/BEV | Baseline voxel |
| CenterPoint | Center-based voxel/BEV | Center-based detector |
| VoxelNeXt | Fully sparse voxel | Fully sparse detector |
| PV-RCNN | Voxel + point, two-stage | Proposal và refinement |
| PointPillars Lite | Pillar giảm kênh | Capacity baseline; không claim kiến trúc mới |

Adam + one-cycle, weight decay 0,01, AMP, effective batch size 4, 2 workers, 80 epoch; checkpoint cố định ở epoch 80.

Augmentation chung: flip x/y, yaw ±45°, scale 0,95–1,05; không ground-truth database sampling.

Learning rate, gradient clipping, voxel/pillar limits, decoding và NMS được giữ theo cấu hình và phải công bố.

## Loss được dùng

PointPillars, SECOND, Lite và proposal head của PV-RCNN: sigmoid focal classification + Smooth L1 box regression + direction classification; trọng số 1 / 2 / 0,2.

CenterPoint: heatmap focal + masked L1 box regression, trọng số box 1.

VoxelNeXt: heatmap focal + masked L1 box regression, trọng số box 0,25.

PV-RCNN bổ sung point classification, ROI BCE classification, ROI Smooth L1 box loss và corner regularization.

Tổng loss giữa các kiến trúc không cùng thang đo do target, normalization và số head khác nhau; không dùng raw training loss để xếp hạng mô hình.

# 3. Metrics và ba chế độ sparsity

## Metrics chính

Local 3D AP40: IoU 0,7 cho Car và 0,5 cho Pedestrian/Cyclist; matching greedy một-một; Misc được ignore theo cùng ngưỡng.

Precision, recall, F1 và TP/FP/FN tại score 0,1; prediction export dùng cutoff 0,001.

Range AP ở [0,20), [20,40), [40,60), [60,∞) m; recall theo cohort số điểm cố định từ input 128-ring.

Prepared-frame latency batch 1, FP32: preprocessing + H2D + full forward/decoding/NMS; 200 frame và 20 warmup.

ECE/Brier được giữ ở phụ lục như native-score diagnostics; Kendall’s τb đã bỏ khỏi bản thảo.

## Ba chế độ đánh giá

| Chế độ | Điều kiện | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Modulo | 128/64/32/16; phase 0 | Đường suy giảm chính, deterministic và nested |
| Elevation | VLP-16, VLP-32C + dense-FOV controls | Chọn source ring gần góc mục tiêu; không phải mô phỏng cảm biến hoàn chỉnh |
| Multiphase | 64: 2 phase; 32: 4; 16: 8 | Độ nhạy với ring offset; báo cáo mean±sd và min–max theo phase |

Phase p giữ các ring thỏa r mod (128/K) = p. Phase 0 là kết quả modulo hiện có. Multiphase bổ sung 11 điều kiện mới cho mỗi checkpoint; độ lệch chuẩn theo phase không phải độ lệch chuẩn qua training seed.

# 4. Kết quả seed 42 hiện có

| Model | mAP40 | Mean ms | FPS | Memory MiB | Params M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-RCNN | 59,11 | 310,81 | 3,22 | 1.524,54 | 13,073 |
| PointPillars | 53,80 | 61,40 | 16,29 | 1.543,18 | 4,835 |
| PointPillars Lite | 49,66 | 46,32 | 21,59 | 876,43 | 1,217 |
| SECOND | 48,50 | 40,87 | 24,47 | 183,25 | 5,326 |
| VoxelNeXt | 47,10 | 49,18 | 20,34 | 174,79 | 7,454 |
| CenterPoint | 46,29 | 48,54 | 20,60 | 200,96 | 7,758 |

PV-RCNN có dense mAP40 cao nhất; SECOND nhanh nhất; PointPillars dẫn Cyclist AP.

Lite giảm 74,82% parameters so với PointPillars, đổi lại giảm 4,14 điểm mAP và giảm latency/memory đáng kể.

Ở modulo-16, các mô hình chỉ giữ 13,51–30,79% dense mAP; Pedestrian recall giảm còn 14,57–32,01%.

Thứ hạng aggregate giữ nguyên ở modulo-64 và modulo-16; SECOND và Lite đổi chỗ ở modulo-32.

VLP-16 elevation-matched làm PointPillars đứng đầu ở 11,20 mAP; cả sáu mô hình thấp hơn modulo-16.

VLP-32C cải thiện so với modulo-32 ở năm mô hình nhưng giảm ở CenterPoint; bố trí góc có tác động phụ thuộc mô hình.

Cách diễn giải

Các con số trên là kết quả mô tả từ một checkpoint seed 42 cho mỗi cấu hình. Không dùng chênh lệch nhỏ để tuyên bố ưu thế ổn định và không gọi các điều kiện input là các lần train độc lập.

# 5. Tiến độ thực nghiệm

| Model / seed | Modulo | Elevation | Multiphase |
| --- | --- | --- | --- |
| PointPillars – 42 | Đủ | Đủ | Chưa |
| SECOND – 42 | Đủ | Đủ | Chưa |
| CenterPoint – 42 | Đủ | Đủ | Chưa |
| VoxelNeXt – 42 | Đủ | Đủ | Chưa |
| PV-RCNN – 42 | Đủ | Đủ | Chưa |
| PointPillars Lite – 42 | Đủ | Đủ | Chưa |
| PointPillars – 666 | Đủ | Đủ | Chưa |
| SECOND – 666 | Đủ | Đủ | Chưa |
| CenterPoint – 666 | Đủ | Đủ | Chưa |
| VoxelNeXt – 666 | Chưa | Chưa | Chưa |
| PV-RCNN – 666 | Chưa | Chưa | Chưa |
| PointPillars Lite – 666 | Chưa | Chưa | Chưa |

Cả 12 checkpoint epoch 80 tồn tại. “Đủ” yêu cầu prediction, AP report và extended/profile hoặc sampling manifest tương ứng. Seed 666 của ba mô hình cuối mới có validation trong quá trình train, chưa có bộ benchmark chuẩn.

# 6. Đóng góp và giới hạn

## Đóng góp có thể bảo vệ

Đóng góp gồm controlled cross-architecture benchmark và capacity baseline Lite trên cùng Boreas split; phân tích accuracy, range, density recall, latency và memory; cùng đánh giá sparsity bằng nested modulo, elevation-matched profiles và multiphase offset sensitivity sau khi thí nghiệm này hoàn tất.

## Giới hạn phải giữ trong bài

Bảng chính hiện có một training realization/checkpoint cho mỗi cấu hình; chưa có uncertainty qua training run.

Local sunny-condition validation, không phải official hidden test và không chứng minh adverse-weather robustness.

Modulo/elevation giữ nguyên checkpoint dense-trained; không trả lời câu hỏi matched-density retraining.

Elevation matching chỉ chọn ring gần góc mục tiêu; không mô phỏng horizontal resolution, firing schedule, noise, motion hay return behavior.

Latency phụ thuộc RTX 5060 Ti và software stack; mới có một profiling pass, 200 frame, dense input.

Một phần source/environment provenance lịch sử chưa được lưu đầy đủ; phải công bố thay vì suy đoán.

# 7. Việc còn lại trước khi nộp

Chạy và audit multiphase cho sáu checkpoint seed 42; điền bảng mean±sd và min–max theo phase trong bài.

Hoàn tất modulo/elevation/multiphase cho seed 666 nếu dùng seed này để kiểm tra repeatability; không đổi nhãn seed.

Sau khi có seed 666 đầy đủ, quyết định giữ bài ở single-checkpoint hoặc bổ sung so sánh hai training runs với framing phù hợp.

Bổ sung author, affiliation, funding, declarations, repository/release URL và các manifest/hash còn thiếu.

Giữ ECE/Brier ở phụ lục; không khôi phục Kendall’s τb trừ khi câu hỏi nghiên cứu thay đổi.

# 8. Công cụ và đầu ra chính

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| run_metrics.sh | Modes modulo, elevation, multiphase và all; chạy một checkpoint đã huấn luyện |
| evaluate.py / test.py | Local AP40, range AP và prediction export |
| extended.py | Operating counts, density recall, ECE/Brier và reliability data |
| profile.py | Prepared-frame latency, memory, params và occupied cells |
| phase_summary.py | Audit/tổng hợp 2/4/8 phases: scores, mean, sample std, min, max |
| Bài báo | boreas_benchmark_paper.tex; seed 42 là bảng chính hiện tại |

## Nguồn nội bộ được đối chiếu

tools/boreas_benchmark/README.md; run_metrics.sh; phase_summary.py; elevation.py; prepare.py; extended.py; profile.py; các cấu hình trong tools/cfgs/boreas_models/; và bản thảo boreas_benchmark_paper.tex.

Tài liệu này là bản tóm tắt vận hành. Các con số đưa vào bài báo phải tiếp tục được truy ngược tới checkpoint, prediction report, sampling manifest và hash tương ứng.